| TỎNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: /QĐ-CTHADS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin

trong hoạt động công tác năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự

Thành phố Hồ Chí Minh

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Tổng cục THADS (báo cáo); - Các đơn vị trực thuộc Cục (thực hiện); - Lưu: VT. | CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Lực |
| --- | --- |

| TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: /KH-CTHA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 |
| --- | --- |

- KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin

trong hoạt động công tác năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự

Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-CTHADS ngày    tháng    năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh)

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Luật Công nghệ thông tin;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 2889/QĐ-BTP ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015;

- Quyết định số 2449/QĐ-BTP ngày 29/8/2012 của Bộ trường Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 3426/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020.

II. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) NĂM 2015.

- Những giải pháp CNTT đang thực hiện

1.1. Các phần mềm ứng dụng

- Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (Misa Mimosa) và phần mềm Kế toán nghiệp cụ thi hành án (Misa Panda) được tiếp tực được phòng Kế hoạch tài chính khai thác, sử dụng hiệu quả.

- Văn phòng Cục đã triển khai nhập liệu phần mềm quản lý công văn đi – đến do Tổng cục Thi hành án dân sự cấp. Trong quá trình thực hiện đã có công văn kiến nghị, góp ý cho Tổng cục Thi hành án dân sự những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khiển khai, đến nay bộ phận văn thư đã nhập liệu trên phần mềm 100% văn bản đi đến của cơ quan trong năm 2015.

- Phòng Tổ chức cán bộ đã nhập liệu xong toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức của ngành thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh trên phần mềm tổ chức cán bộ và chức danh Tư pháp.

- Đã hoàn thành thủ tục đấu thầu phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

1.2 Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự thành phố

- Văn phòng Cục đã tiếp nhận và sử dụng, chuyển đổi dữ liệu từ Trang thông tin điện tử cũ của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh làm sang trang trang thông tin điện tử do Cục Công nghệ thông tin cấp. Đồng thời đã triển khai đăng thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo Điều 44a Luật Thi hành án dân sự từ tháng 7/2015.

- Tiếp tục thực hiện công khai thông tin các hoạt động của Cục thi hàn hán dân sự thành phố và các Chi cục quận, huyện, bán đấu giá tài sản thi hành án, công khai thủ tục thi hành án…

1.3 Thực hiện trao đổi thông tin, chỉ đạo, điều hành qua hộp thư điện tử, đã hạn chế dần việc sử dụng văn bản giấy.

2. Hạ tầng kỹ thuật

2.1. Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đều được trang bị máy tính, máy in và kết nối mạng nội bộ và đường truyền internet. Các phòng ban đều được trang bị máy photocopy, điện thoại bàn, máy fax để phục vụ trao đổi công việc.

- Đã tiến hành thay thế và mua sắm các thiết bị tin học văn phòng đã hết thời hạn sử dụng cho toàn ngành thi hành thi hành án dân sự thành phố.

- Cục vẫn đang duy trì hệ thống mạng Lan nội bộ, vẫn chưa đầu tư trang bị các thiết bị chuyên môn như: hệ thống máy chủ, firewall… để nâng cao chất lượng hạ tầng mạng của đơn vị nguyên nhân chưa bố trí được kinh phí và trang trong giai đoạn hoàn thành và chuyển sang trụ sở mới.

2.2 Chi cục Thi hành án dân sự quận huyện.

- Cán bộ, công chức tại Chi cục Thi hành án dân sự đều được trang bị các thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- 100% các Chi cục thi hành án dân sự quận huyện đều thiết lập mạng nội bộ và đường truyền internet phục vụ trao đổi, chia sẻ công việc và tra cứu các thông tin của cán bộ, công chức.

- Một số Chi cục Thi hành án dân sự quận huyện như quận 10, quận 7,… đã trang bị máy chủ để nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

3. Nguồn nhân lực về CNTT

- Số cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại Cục thi hành án dân sự thành phố là 01 người, không có biên chế cho các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, gây khó khăn rất lớn trong việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thành phố.

- Đã hoàn thành công tác thi tuyển thêm 01 biên chế công nghệ thông tin.

- Trong năm chưa thực hiện tập huấn nâng cao trình độ tin học cho cán bộ công chức trong ngành thi hành án dân sự thành phố.

II. NỘI DUNG ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2016

- Thực hiện các giải pháp CNTT

1.1. Các phần mềm ứng dụng

- Thực hiện sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi – đến tại Cục Thi hành án dân sự thành phố. Văn phòng tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng, tham mưu cho lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự kiến nghị Cục Công nghệ thông tin điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức trên phần mềm Tổ chức cán bộ và chức danh Tư pháp.

- Xây dựng phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự hoàn thiện đưa vào triển khai trong năm 2016.

- Xây dựng phần mềm Quản lý người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo Điều 44a, Luật Thi hành án dân sự.

1.2 Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự thành phố

- Tích hợp phần mềm Quản lý người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành vào trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự để đăng tải công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo Điều 44a Luật Thi hành án dân sự.

- Tiếp tục thực hiện công khai thông tin các hoạt động của Cục thi hành án dân sự thành phố và các Chi cục quận, huyện, bán đấu giá tài sản thi hành án, công khai thủ tục thi hành án…

- Ban hành mới Quy chế Quản lý, khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Thực hiện trao đổi thông tin, chỉ đạo, điều hành qua hộp thư điện tử, đã hạn chế dần việc sử dụng văn bản giấy.

- Triển khai sử dụng hộp thư điện tử cthads@tphcm.gov.vn do Ủy ban nhân dân thành phố cấp vào việc tiếp nhận toàn bộ các thông tin liên quan đến việc đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục nhằm giảm áp lực cho hộp mail điện tử do Bộ Tư pháp cấp.

- Áp dụng chữ ký điện tử trong quá trình trao đổi thông tin, chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng.

2. Hạ tầng kỹ thuật

2.1. Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Tiếp tục duy trì hệ thống mạng của Cục ổn định và liên tục

- Đầu tư, triển khai, hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại trụ sở mới của Cục để phục vụ yêu cầu đưa trụ sở mới vào hoạt động.

2.2 Chi cục Thi hành án dân sự quận huyện.

- Khuyến khích các Chi cục Thi hành án dân sự quận huyện chủ động đầu tư đã trang bị, phần mềm công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

3. Nguồn nhân lực về CNTT

- Sử dụng nguồn lực hiện có, khuyến khích cán bộ công chức và người lao động tự đào tạo nâng cao kỹ năng tin học, phục vụ công tác.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ, công chức các phần mềm chuyên môn mới và kỹ năng tin học để nâng cao chất lượng công tác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự chủ động tham mưu Lãnh đạo Cục phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai sữ dụng những phần mềm hiện có như: phần mềm Quản lý công văn đi, đến; phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp.

- Tổ chức tạp huấn, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho các công chức, người lao động của Ngành Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

2. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tham mưu cho Cục trưởng chỉ đạo thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Các phòng chuyên môn và các Chi cục chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch, kịp thời báo cáo Cục trưởng những khó khăn, vướng mắc.

3. Trong quá trình thực hiện, tùy vào tình hình thực tiễn, Kế hoạch có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

| Nơi nhận: - Tổng cục THADS (báo cáo); - Các đơn vị trực thuộc Cục (thực hiện); - Lưu: VT. | CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Lực |
| --- | --- |